Plán

zimní údržby místních komunikací obce Ostopovice

2013 – 2014

Plán zimní údržby místních komunikací byl schválen Radou obce Ostopovice dne 28.11.2013

1. Úvod

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a ve schůdnosti komunikací.

Odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic způsobených zimními povětrnostními vlivy a povětrnostními situacemi zajišťuje pověření pracovníci Obce Ostopovice jako vlastníka místních komunikací.

Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby, zpracovaném v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Pro účely tohoto plánu zimní údržby je zimním obdobím doba od 1. 11. do 31. 3. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) místní komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně vzniklé situaci.

2. Osoby odpovědné za zimní údržbu, kontakty

Za výkon zimní údržby odpovídají:

| František Franc | technický pracovník obce | 605 114 668 |
| --- | --- | --- |
| Petr Kozumplík | Uklízeč veřejných prostranství | 775 539 230 |
| Marek Čoupek | Uklízeč veřejných prostranství | 777 412 207 |

3. Požadavky na provedení zásahu zimní údržby

Požadavky na výkon zimní údržby budou směřovány na technické pracovníky obce nebo na kancelář Obecního úřadu na telefon 547 211 381 nebo 724 186 555.

4. Hlediska stanovení pořadí důležitosti v zajištění sjízdnosti místních komunikací

a) I. pořadí – místní komunikace s hromadnou dopravou,

b) II. pořadí - příjezdové a přístupové komunikace ke školskému zařízení a objektům občanské vybavenosti

c) III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace

d) neudržované – úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

5. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací

a) I. pořadí	do 4 hodin po spadu sněhu

b) II. pořadí	do 12 hodin po spadu sněhu

c) III. pořadí	po ošetření komunikací I. a II: pořadí, nejpozději však do 48 hodin po spadu sněhu.

6. Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti

Pro zmírnění závad ve schůdnosti se stanovují tyto lhůty:

- do 4 hodin po spadu sněhu u chodníku dle plánu zimní údržby (viz příloha č. 2)

- do 12 hodin po spadu sněhu u chodníků dle plánu zimní údržby (viz příloha č. 2)

- po odklizení chodníků a) a b), nejpozději do 48 hodin po ukončení spadu sněhu

- denně v době od 7:00 – 15:00 v úsecích prováděné zimní údržby dle plánu zimní údržby obce

- vzhledem ke specifičnosti spadu sněhu se tyto lhůty mohou po projednání na přechodnou dobu prodloužit

7. Seznam mechanismů zařazených do plánu zimní údržby

Průtahové a posypové vozidlo – malotraktor – 2 ks

Pohonná jednotka Panter FD-2H se zametacím kartáčem SB 110

Řidiči všech vozidel zajišťujících zimní údržbu dodržují platná pravidla silničního provozu.

8. Technologie ZÚ

a) mechanické odklízení sněhu

b) odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály

c) odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů

d) odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV. třídy- chodníky se provádí odmetáním nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími popř. chemickými materiály

9. Seznam místních komunikací a technologie ZÚ na nich

viz příloha č. 1

10. Seznam udržovaných chodníků a technologií ZÚ na nich

Viz příloha č. 2

11. Úložiště posypových materiálů

| umístění | počet kontejnerů | množství v t |
| --- | --- | --- |
| U Kaple | 1 ks | 500 kg |
| Vinohradská | 2 ks | 500 kg |
| Branky | 3 ks | 500 kg |
| Školní | 1 ks | 500 kg |
| Osvobození | 2 ks | 500 kg |
| B. Němcové | 1 ks | 500 kg |
| Lípová | 1 ks | 500 kg |
| Nová | 1 ks | 500 kg |
| Na Rybníčku | 1 ks | 500 kg |

12. Dopravní opatření

K zajištění bezpečnosti silničního provozu v zimním období a pro bezpečnost provádění zimní údržby místních komunikací budou na některých komunikacích pro zimní období provedena následující dopravní opatření:

- jednostranný zákaz stání

Polní, Krátká, Branky, Na Rybníčku, Vinohradská, U Dráhy, Družstevní, Osvobození, Nová, Uzavřená

- zákaz stání

na chodnících

13. Nebezpečné úseky

a) dojezdy do křižovatek

1. Vinohradská – dojezd do Školní

2. Osvobození – dojezd do Školní

3. Branky – dojezd do Na Rybníčku

4. Polní – dojezd do B. Němcové

5. Nová – dojezd na Lípová

b) nebezpečné úseky místních komunikací

Vinohradská (54 – 56)

Branky (chodník od bytových domů)

B. Němcové (chodník  u zastávky IDS – č. o. 25)

Lípová místní komunikace – nájezd na Lípová III/15270

c) uliční kanalizační vpusti

Kanalizační vpusti, je nutno v průběhu zimního období uvolňovat od sněhových hrázek z důvodu odtoku při oblevách.

14. Zastávky IDS

Údržba všech autobusových zastávek je prováděna.

15. Kalamitní situace

kalamitní situace je vyhlašována starostou obce na základě požadavku údržby místní komunikace, která není schopna zajistit zimní údržbu dle schváleného plánu (mimořádně nepříznivé povětrnostní podmínky nap. spad velkého množství sněhu, tvorba ledovatky a náledí na většině území města apod.).

Po dobu vyhlášení kalamitní situace přestává platit tento plán zimní údržby a provádění zimní údržby řídí starosta s komisí zimní údržby pro případ kalamitní situace.

kalamitní situace je řešena samostatným materiálem – viz příloha č. 3.

Příloha č. 1 – Seznam místních komunikací a technologií ZÚ na nich

Příloha č. 2 – Seznam udržovaných chodníků a technologií ZÚ na nich

Příloha č. 3 – Kalamitní opatření starosty obce Ostopovice pro případ mimořádných situací zimního období